2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.10前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 3.20前确定产品定位；
* 3.30前完成第一版界面原型；
* 4.05前确定第一版产品范围；
* 4.10前完成主要技术点研究；
* 4.15前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化及相关产品分析，产品设计；

* 4.20前完成产品业务计划；
* 4.25前完成产品需细化，产品设计细化；
* 4.30前完成产品模块功能设计，总体功能设计；

2020．5月，组建开发团队，进入开发期；

* 5.15 前基础编码完成。
* 5.20 前完成代码静态分析，编写代码静态分析报告。
* 5.25 前实施单元测试，记录单元测试。
* 5.30 前进行BUG修改。

1. 6月， 进入产品集成期；

* 6.10 前完成产品集成，集成计划、方案编写，集成环境准备。
* 6.20 前完成集成测试，修改BUG，编写集成测试报告。
* 6.30 前完成系统测试，实施系统测试，修改BUG，编写系统测试报告。

1. 7月， 进入产品验收期；

* 7.10 前完成验收测试，修改BUG，编写验收测试报告，审评验收测试报告。
* 7.15 前临时版本发放，进行变更管理，设计变更单。进行基线管理。
* 7.20 前完成工程试用。
* 7月底发布产品。