项目范围说明书

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

**With Me**

# 项目描述

**WithMe能够满足用户的社交心理，可以分享自己生活获得他人认可并可以在别人分享的经历下获得一份参与感。一个能够记录日常生活，并且能够制定目标，与人分享的一款app**

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月10日 | 2020年3月12日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月13日 | 2020年3月15日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月16日 | 2020年3月18日 |
| 评估 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 |
| 缓冲 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020.3.23 | 2020.3.24 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月25日 | 2020年3月27日 |
| 启动会议 | 2020年3月28日 | 2020年3月31日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年4月1日 | 2020年4月5日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年4月6日 | 2020年4月10日 |
| 制定进度计划 | 2020年4月11日 | 2020年4月15日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年4月20日 | 2020年4月25日 |
| 人力资源计划 | 2020年4月26日 | 2020年4月30日 |
| 沟通计划 | 2020年5月1日 | 2020年5月3日 |
| 风险管理计划 | 2020年5月4日 | 2020年5月6日 |
| 培训计划 | 2020年5月7日 | 2020年5月10日 |
| 缓冲 | 2020年5月11日 | 2020年5月13日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年5月14日 | 2020年4月15日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月16日 | 2020年5月20日 |
| 编码 | 2020年5月21日 | 2020年5月31日 |
| 测试 | 2020年6月1日 | 2020年6月10日 |
| 稳定 |  | 2020年6月11日 | 2020年6月25日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作
* 无法进行足够的测试样本获得评价
* 服务器的性能较差，无法支持较大数量用户操作

# 假设条件

* 本产品定位的客户是针对对生活有计划需求以及可以熟练使用安卓手机的用户；